|  | Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) Direction de l’accompagnement et de l’hébergement (DIRHEB) BAP - Av. des Casernes 2 1014 Lausanne |  | UOC – FOR003; Auteur(s) :. Version n° 7 2021 10.06; DGCS DIRHEB. Annexe IV |
| --- | --- | --- | --- |

# MANDAT DE LA COMMISSION DE PROJET

# Projet

# Préambule

# L’entité juridique       agit en qualité de Maître de l’ouvrage (ci-après le Maître de l’ouvrage) dans le sens où elle a la responsabilité, la conduite et la maîtrise des études et de la réalisation de l’ouvrage sur les plans techniques, normatifs, légaux et financiers. En cela, elle se fait aider par ses mandataires.

La Commission de projet (ci-après la Commission) est constituée par l’organe décisionnel de l’entité juridique      . La Commission est habilitée à représenter l’entité juridique dans l’exécution du mandat qui lui est octroyé. Sa composition (Président et membres) est approuvée par l’organe décisionnel de l’entité juridique et soumise à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après DGCS) pour validation par signature du présent document. La Commission est tenue de rendre compte de ses travaux trimestriellement ainsi que d’annoncer toute modification ou difficulté rencontrée dans l’accomplissement de ses mandats à l’organe décisionnel de l’entité juridique ; ce dernier informe la DGCS. La Commission peut nommer des sous-commissions techniques pour déléguer des études diverses.

# Le présent mandat est subordonné aux éventuelles charges et conditions fixées par la Proposition au Conseil d’Etat (PCE), accordant la garantie de l’Etat et la prise en charge du service de la dette ou la redevance immobilière, selon le type de subventionnement qui s’applique.

# Mandat de la Commission

Etude et réalisation d’un EMS       selon les instructions et moyens donnés par le Maître de l’ouvrage et l’Etat de Vaud, conformément à la PCE accordant la garantie de l’Etat et la prise en charge du service de la dette ou redevance immobilière nécessaire à la construction de la part publique subventionnée par l’Etat. Ce mandat se termine à l’approbation du décompte final par l’organe décisionnel de l’entité juridique et le Président de la Commission.

# Ce mandat s’applique également à l’ensemble du projet indépendamment du financeur.

# Composition de la Commission

Président(e) :

- Fonction       (nom, prénom) :

Membres :

- Représentant(e) de la Direction (nom, prénom)

- Représentant(e) des soins (nom, prénom) :

- Représentant(e) du Conseil d’administration

Administrateur(rice), (nom, prénom) :

- Autre       (nom, prénom)

- Autre       (nom, prénom)

- Autre       (nom, prénom)

- Architecte, représentant(e) de l’Etat de Vaud, DGCS, en tant

qu’observateur(rice) qualifié(e), avec voix consultative (nom, prénom) :

- Autre       (nom, prénom)

Eventuellement :

- Représentant(e) de la logistique, (nom, prénom) :

- Responsable du Service technique, (nom, prénom) :

- Autre       (nom, prénom)

# La présidence de la Commission ne peut être exercée que par un membre du Conseil de Fondation ou du Conseil d’administration de l’entité.

# Par leur qualité de mandataires, les architectes du projet sont présents à chaque séance, avec voix consultative.

# Tout changement de la composition de la Commission doit être annoncé et motivé par écrit à la DGCS pour validation.

# Rétribution des membres de la Commission et des membres externes

Les représentants de l’Etat et les employés du Maître de l’ouvrage ne reçoivent pas de rémunération pour leur participation aux séances de la Commission, aux travaux préparatoires, aux sous-commissions techniques, ni pour les réflexions et études internes. Il en va de même pour les mandataires architectes dont la participation aux séances en qualité d’invités est comprise dans les prestations ordinaires de leur mandat.

Le Maître de l’ouvrage peut rémunérer les membres de l’organe décisionnel de l’entité juridique pour leur travail réalisé dans le cadre du mandat de la Commission, selon les modalités arrêtées par le Conseil de Fondation / d’administration. Aucune participation financière de l’Etat n’est accordée.

# Lorsque l’organe décisionnel de l’entité juridique souhaite la participation à la Commission de projet de membres externes, tels qu’architectes conseils ou experts, il doit solliciter l’accord préalable écrit de la DGCS. Le financement des prestations des membres externes est à la charge du Maître de l’ouvrage. Aucune participation financière de l’Etat n’est accordée.

# Organisation de la Commission

# La Commission s’organise elle-même, sous réserve des dispositions du présent mandat.

La Commission siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présences. En cas d’égalité des voix lors d’un second tour, le Président tranche. Elle se réunit en principe une fois par mois, à moins d’exigences plus serrées.

Un ordre du jour est transmis aux membres de la Commission au moins 5 jours avant chaque séance. Un procès-verbal décisionnel est rédigé au terme de chaque séance par les architectes mandatés. Il est envoyé à l’ensemble des membres de la Commission dans les 5 jours. Il est approuvé et les éventuelles corrections apportées lors de la prochaine séance de la Commission.

# Le suivi budgétaire est assuré et organisé par le Maître de l’ouvrage et ses mandataires qui en assument la responsabilité quant à l’exactitude et la complétude. Une situation budgétaire doit être présentée à chaque séance de la Commission.

# Obligations et compétences de la Commission

Sur la base des travaux des mandataires et des sous-commissions techniques, la Commission prend toutes les décisions utiles pour l’accomplissement de son mandat. Elle est l’organe de réflexion, d’orientation et de décision. Elle œuvre en conformité avec la législation applicable en matière de marchés publics et s’engage formellement à faire respecter les directives édictées par l’Etat, tant sur le plan architectural que du point de vue financier, notamment :

- directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS) ;

- directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois pour les projets psychiatrie adulte (DAEMS-PA) ;

- instructions administratives et techniques relatives à la construction ou la modernisation d’établissements médico-sociaux ;

- conditions générales pour les travaux de construction de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Ses tâches sont notamment les suivantes :

- contrôler avant signature les contrats des mandataires et les contrats d’entreprises basés sur les modèles et la directive administrative de la DGCS, applicables aux ouvrages construits ou subventionnés par l’Etat de Vaud ;

- valider les phases successives de mise au point du projet, conformément aux objectifs fixés ;

- effectuer les demandes d’autorisations communales et cantonales, avec l’aide des mandataires ;

- contrôler avant signature les plans d’enquête ;

- transmettre à la DGCS tous les éléments nécessaires à la rédaction des demandes de crédits ou toute autre information jugée nécessaire, via le Maître de l’ouvrage ;

- rédiger et faire apposer le panneau de chantier, qui mentionne la participation de l’Etat au financement de la construction et le montant engagé ;

- contrôler avant signature les ordres de paiement dans le cadre du crédit de construction qui lui est attribué ;

- tenir un tableau de bord qui retrace le respect du calendrier et des coûts de construction. Ce tableau sera remis trimestriellement aux représentants désignés du Maître de l’ouvrage et de la DGCS ;

- s’assurer du contrôle de la conformité des travaux et du calendrier de réalisation ;

- assurer le suivi financier du projet dès le début des études jusqu’au décompte final ;

- signaler immédiatement aux représentants désignés du Maître de l’ouvrage et de la DGCS tout élément susceptible d’augmenter le coût des travaux (y compris les hausses légales) ou d’en modifier le délai de réalisation ;

- établir un rapport final de la réalisation à l’intention du Maître de l’ouvrage et de la DGCS ;

- remettre l’ouvrage terminé, avec les garanties, au Maître de l’ouvrage.

# Conflits d’intérêts

Constitue une situation de conflit d’intérêts notamment toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché (que ce marché soit en lien avec le projet de construction ou en lien avec l’exploitation de l’entité).

Il incombe à chaque membre de la Commission d’annoncer ses mandats externes, d’identifier les conflits d’intérêts réels ou potentiels préjudiciables auxquels il est confronté et d’en informer immédiatement l’ensemble des membres de la Commission.

Selon le RCLPFES, art.11a, al. 2, est considérée comme préjudiciable toute activité qui peut occasionner des conflits d'intérêts, tels qu'en particulier :

| a. | des activités et relations personnelles des membres du Conseil et de la direction influant sur leur indépendance et leurs tâches ; |
| --- | --- |
| b. | des intérêts personnels, familiaux et économiques, pouvant faire courir un risque financier à l'EMS ou portant atteinte à sa réputation ; |
| c. | des relations commerciales et des mandats conclus avec une entreprise appartenant à un ou des membres du Conseil ou de la direction ou à leurs proches, à des conditions plus favorables que celles qui s'appliquent à des tiers indépendants. |

# Pouvoir de signature

# Dans le cadre du mandat qui lui est octroyé et du budget attribué, la Commission engage valablement le Maître de l’ouvrage à l’égard de tiers par la signature collective à deux du Président de la Commission du projet et du Directeur de l’établissement.

# Rôle de l’architecte représentant de la DGCS au sein de la Commission

Le rôle de l’architecte, représentant la DGCS au sein de la Commission de projet, est celui d’observateur qualifié, avec voix consultative, dans l’objectif d’éviter toute situation irrégulière, qui pourrait entraîner la responsabilité de l’Etat comme organe de fait.

# Il rend attentif le Maître de l’ouvrage au respect des exigences légales et administratives, notamment des directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS et DAEMS-PA), des cibles financières (coût par lit, coût de la place CAT, etc.), des règles des marchés publics et des règles d’indexation au renchérissement fixées ou admises par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

# Approbation par la Direction générale de la cohésion sociale

# La présente convention est soumise à l’approbation de la Direction générale de la cohésion sociale de l’Etat de Vaud.

# Fait en deux exemplaires

Pour l’entité juridique :

Le Président : [Signature du Président de l’organe décisionnel de l’entité juridique]

Lieu et date :        et

Le Directeur [Signature du Directeur]

Lieu et date :        et

# Approuvée par la DGCS le :

Le Directeur général :

Copie est remise à chaque membre de la Commission

Signatures des membres de la Commission

Titre/fonction	Nom	Signature

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | …………………………………. |
|  |  | ………………………………….. |
|  |  | ………………………………….. |